МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2022 г. № 4

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

в Волковском сельсовете Железногорского

района Курской области на 2016-2022 годы»

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на информационных стендах

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                               О.В. Орлова

Утвержден

постановлением Администрации

Волковского сельсовета

Железногорского района

от «20» января 2022 г. № 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы»

утвержденную постановлением Администрации

Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. №124

за 2021 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | выполнено | Администрация Волковского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |
| 2.1. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территории кладбищ, скашивание травы в летний период вдоль на территории кладбищ и пустырей | Ликвидирована стихийная свалка на территории кладбища, благоустроена территории кладбища, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Волковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов уличного освещения | Местный бюджет | 289150,00 | 289150,00 | 289139,19 |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территории кладбищ, скашивание травы в летний период вдоль на территории кладбищ и пустырей | Местный бюджет | 190400,00 | 190400,00 | 190378,27 |
| Итого |  | 479550,00 | 479550,00 | 479517,46 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | рублей | 150480,00 | 150461,29 |  |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 16 | 14 | Стареющее население, большой процент пенсионеров преклонного возраста |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству | % | 9 | 4 | Занятость работающих на производстве |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в 2021 году

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 16.02.2021 № 12 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 124 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2021 годы" | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 27.04.2021 № 22 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 124 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2021 годы" | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 05.11.2021 № 35 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 124 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2022 годы" | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 28.12.2021 № 69 О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 09.11.2015 года № 124 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 2022 годы" | Продление срока действия муниципальной программы, уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (150/150+ 14/16 + 4/9) : 3 х 100% = (1+0,88+0,4):3 х100% = 76%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 150461,29/150480 х 100% = 100%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий