МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017г. № 2

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан

в Волковском сельсовете Железногорского

района Курской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 13.12.2016г. № 178  Администрация Волковского сельсовета Железногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на информационных стендах

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                               Мартюхова И.В.

Утвержден

постановлением Администрации

Волковского сельсовета

Железногорского района

от «07.02.2017 г. №  2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

утвержденную постановлением Администрации

Волковского сельсовета Железногорского района от 09.11.2015г. №124

за 2016 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | выполнено | Администрация Волковского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Удалено 3 сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Волковского сельсовета |
| 2.2. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | Ликвидировано 9стихийных свалок, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Волковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов уличного освещения | Местный бюджет | 210000 | 181000 | 180506 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет | - | - | - |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов, приобретения инвентаря | Местный бюджет | 310000 | 20000 | 19221 |
| Итого |  | 520000 | 201000 | 199207 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | рублей | 181000 | 180507 |  |
| 2. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | единиц | 3 | 3 | Собственными силами без денежных затрат |
| 3. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 16 | 14 | Стареющее население, большой процент пенсионеров преклонного возраста |
| 4. | Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству | % | 10 | 3 | Занятость работающих на производстве |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2016 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Волковского сельсовета Железногорского района от 28.12.2016г. № 188 «О внесении изменений в постановление Администрации Волковского сельсовета от 09.11.2015г. №124 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016-2020 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/0+ 3/3   + 16/10 + 3/1) : 4 х 100% = (0+1+0,63+0,2):5 х100% = 36,6%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 201000/199727 х 100% = 99,4

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный