АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
                  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА

******************************************************************

307144 с. Волково  Железногорского района Курской области

тел. 9-84-85  факс  9-84-85

ГЛАВА  ВОЛКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11. 2013 г. № 72

с. Волково

Об утверждении целевой муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Волковского сельсовета на 2014-2016  годы»

В целях продолжения газификации населенных пунктов Волковского сельсовета Железногорского района и снабжения природным газом населения для бытовых и хозяйственных нужд-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую целевую программу «Газификация населенных пунктов Волковского сельсовета Железногорского района на 2014- 2016 годы»

( прилагается)

2. Администрации Волковского сельсовета при формировании бюджета МО «Волковский сельсовет» предуссмотреть финансирование Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы, отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом уточнения расходов местного бюджета.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Обнародовать данное постановление на информационных стендах в здании администрации Волковского сельсовета и Пасерковского СДК, а так же разместить в Интернете  на сайте Волковского сельсовета.

Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                                       Л.ВА. Киссер

Утверждена

постановлением Главы

Волковского сельсовета

От27.11.72.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Газификация населенных пунктов Волковского сельсовета

на 2014 - 2016 годы "(далее – Программа).

Паспорт Программы.

| Наименование программы | Целевая программа «Газификация населённых пунктов Волковского сельсовета на 2014-2016 годы ». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» |
| Основные цели Программы | Развитие газификации населённых пунктов Волковского сельсовета для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения сельсовета, создание условий для развития отраслей народного хозяйства |
| Основные задачи Программы | Создание условий надежного обеспечения газом потребителей; повышение эффективности использования природного газа; строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением оптимизация загрузки существующих газовых сетей; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в развитие газификации поселения; стимулирование развития сельскохозяйственного производства. |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация Волковского сельсовета |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы за счет средств бюджета поселения, внебюджетные источники Всего, тыс.руб.; 1500. в т.ч. бюджетные источники. Бюджет поселения; 1500. 2014 год всего; 700. в т.ч. бюджетные источники. Бюджет поселения; 700. 2015 год; 500. в т.ч. бюджетные источники. Бюджет поселения; 500. внебюджетные источники. 2016 год всего; 300. в т.ч. бюджетные источники. Бюджет поселения; 300.. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Разработка проектной документации для строительства 14 км газовых сетей, это позволит перевести потребителей, проживающих в населенных пунктах сельской местности на природный газ – газификация 200 домовладения (квартиры). |
| Контроль за реализацией Программы | Глава администрации Волковского сельсовета |

I. Характеристика проблем, на решение

которых направлена Программа.

Волковский сельсовет Железногорского района занимает 57.09 квадратных километров. В его состав входит 13  населенных пунктов, где проживает более 539  человек.

Уровень газификации сельских поселений оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие Волковского сельсовета Железногорского  района, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива. Природный газ доступен потребителям в 2-х населённых пункта с. Волково и д. Пасерково МК-76.

Администрация сельсовета в основном занимается подготовкой проектной документации, экспертизой проектной документации, инженерными изысканиями, получает технические условия на разработку проектов с тем, чтобы в дальнейшем готовые проекты передать в администрацию области  для включения их в действующие программы газификации.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Целями Программы являются развитие газификации в поселении обеспечение устойчивого снабжения населения поселения природным газом, обеспечение стабильного теплоснабжения жилищного фонда и социальной сферы, снижение затрат населения по оплате тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей;

- повышение эффективности использования природного газа;

- строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением поселения;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов;

Решение указанных задач позволит улучшить социально-экономическое положение в поселении; обеспечить комфортные условия проживания населения; снизить расходы на отопление природным газом  индивидуальных жилых домов по сравнению с отопление дровами или электрической энергией.

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016годы.

III. Перечень программных мероприятий.

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования приведены в приложении к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий, включенных в целевую программу, составляет 1 млн.500 тыс. рублей,

Таблица 1

Ресурсное обеспечение программы

за счет средств бюджета поселения

(тыс. рублей)

|  | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общий объем финансирования | 1.500 | 700 | 500 | 300 |
| из них: |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 1.500 | 700 | 500 | 300 |
| Текущие расходы |  |  |  |  |

Объемы финансирования могут ежегодно корректироваться с учетом возможностей доходной части бюджета поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании заключенных с исполнителями работ договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, а также документов, подтверждающих исполнение контрактов.

V. Механизм реализации Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется  Главой Волковского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством о размещении муниципальных заказов. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает осуществление муниципальным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и с учетом этого целевые показатели Программы, для чего в установленном порядке готовит проект постановления  о внесении изменений в настоящую целевую программу.

VI. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации Волковского сельсовета.

Ответственный исполнитель в течение срока реализации Программы  два раза в год (до 20 июля и 20 января)представляет главе администрации сельсовета справку о выполнении мероприятий программы, ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о ходе реализации программы и размещает его на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет.

VII. Оценка эффективности реализации Программы.

В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения поселения, посредством подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потребителям.

Реализация Программы  позволит осуществить строительство 11 км газовых сетей на территории поселения, повысить уровень газификации поселения природным газом и газифицировать природным газом  200 домовладения.

Система целевых индикаторов оценки эффективности Программы приведена в таблице 4.

- Таблица 2

Сведения о планируемых результатах реализации программы

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации программы | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Разработка и государственная экспертиза проектной документации для газификации | км |  | 4.5 | 4.5 | 2 |
| Позволит газифицировать | Квартир (домовладений) |  | 95 | 90 | 15 |

Приложение1.

Мероприятия Программы и расходы на их реализацию.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка проектной документации «Газификация п. Георгиевский, п Новая Жизнь п. Благовещенский» | бюджет поселения | 80 | - | - | Проектные работы |
| 2 | Государственная экспертиза проектной документации «Газоснабжение п. Георгиевский, п. Новая-Жизнь, п. Благовещенский» | бюджет поселения | 20 | - | - |  |
| 3 | Постановка земельного участка под газопровод на кадастровый учет | бюджет поселения | 10 | - | - |  |
| 4 | Получение технических условий на газификацию ул. Прибалочная с. Волково | Бюджет поселения | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО по 2014 году В т.ч. Бюджет поселения |  | 500 500 |  |  |  |
| 5 | Инженерные изыскания для разработки проектной документации | Бюджет поселения |  | 250 |  | Проектные работы |
| 6 | Постановка земельного участка под газопровод на кадастровый учет | Бюджет поселения |  | 10 |  |  |
| 7 | Разработка проектной документации «Газоснабжение п.Георгиевский, Новая-Жизнь, Благовещенский» | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 8 | Получение технических условий для разработки проекта «Газификация п. Георгиевский, Новая-Жизнь, Благовещенский» |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по 2015 году В т.ч. Бюджет поселения |  |  | 500 |  |  |
|  | ВСЕГО по 2016 году В т.ч. Бюджет поселения |  |  |  | 300 |  |
|  | ВСЕГО 2014 -2016годы В т.ч. Бюджет поселения |  | 700 | 500 | 300 |  |

Глава Волковского сельсовета

Железногорского района                                                                 Л.В. Киссер